Министерство образования Республики Саха (Якутия)

МКУ «Улусное управление образования»

МР «Таттинский улус» РС (Я)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №2

им. Д.А.Петрова»

ПРОЕКТ

«Учебно-производственный цех – залог благоустройства села»

Ытык-Кюель, 2016 г.

1. Информационная карта проекта

| 1. | Полное наименование проекта | Учебно-производственный цех – залог благоустройства села |
| --- | --- | --- |
| 2. | Приоритетное направление проекта | Строительство учебно-производственного цеха для благоустройства территории муниципального образования для создания безопасной, удобной и привлекательной среды |
| 3. | ФИО руководителей проекта | Сергеев Дмитрий Вячеславович, Попов Иван Николаевич |
| 4. | Название организации - заявителя | МБОУ «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №2 имени Д.А. Петрова» МР «Таттинский улус» РС(Я). |
| 6. | Контактные данные (полный почтовый адрес, ФИО и телефон организатора) | Контактные данные руководителя проекта Попов Иван Николаевич, 678650, РС(Я), Таттинский улус, с. Ытык-Кюель, ул. Пекарского, д.28 Рабочий телефон: 84115241125 Сотовый телефон: 89148202917 |
| 8. | Аннотация (краткое описание проекта) | Основная идея нашего проекта состоит в строительстве учебно-производственного цеха для благоустройства территории муниципального образования и создания безопасной, удобной и привлекательной среды, пропаганда ЗОЖ, патриотическое воспитание молодежи. |
| 10. | География проекта | с. Ытык-Кюель, Таттинского улуса Республики Саха (Якутия) |
| 11. | Сроки реализации | сентябрь 2016 по декабрь 2016 года |
| 12. | Целевая группа | МБОУ «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №2 им. Д.А.Петрова». |
| 13. | Общая стоимость проекта | 613610 |
| 14. | Запрашиваемая сумма | 518610 |
| 15. | Доля софинансирования из внутреннего бюджета (из других источников) | 95000 |

2. Описание проекта

1. Наименование проекта: «Учебно-производственный цех – залог благоустройства села»

2. Приоритетное направление проекта: Строительство учебно-производственного цеха для благоустройства территории муниципального образования для создания безопасной, удобной и привлекательной среды.

3. Авторы проекта: Сергеев Д.В., Попов И.Н.

4. Постановка проблемы:

С. Ытык-Кюель  является улусным центром Таттинского района, расположен на  берегу речки Таатта.

По состоянию на 1 января 2016 года в селе  Ытык-Кюель проживает  7069 человек.  В  2015  г. население составило 6991 человек. Из года в год наблюдаем положительную динамику прироста населения.

Численность постоянного населения за анализируемый период имеет тенденцию к увеличению за счет естественного прироста  населения.

Важное значение имеет развитие духовной культуры, физического воспитания, воспитание высоких гражданских и патриотических чувств у молодежи. Для этого необходимы целенаправленные и скоординированные усилия администрации, культурного центра, дошкольных и общеобразовательных учреждений и библиотек села по пропаганде политики ЗОЖ, повышению уровня правовой и социальной культуры, идейно-нравственному воспитанию молодежи.

В настоящее время люди стали все больше внимания обращать на состояние территорий, прилегающих к их дому, месту работы, учебным заведениям и другим объектам социального значения. И многие из указанных территорий, зачастую, требуют значительного благоустройства.

На территории Таттинского улуса имеется: 56 памятников, из них на территории села 9 памятников, парк  для проведения национального праздника Ысыах и мероприятий местного значения для населения МО «Ытык-Кюельский наслег».

Памятники на территории МО «Ытык-Кюельский наслег»

| Наименование муниципального образования | Название памятников, мемориалов | Автор | Год постройки | Техническое состояние (удовлетворительно/ Неудовлетворительно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО "Таттинский наслег" | Площадь Победы ВОВ. Общая площадь 150х80 м. -памятный знак в честь воинов-земляков, участников ВОВ -могила Петрова Д.А., полного кавалера ордена славы -две стены с фотографиями ветеранов ВОВ и тыла -Памятный бюст Охлопкову Ф.М. -Памятный бюст Кузьмину И.В. -орудие ВОВ – миномет на постаменте Площадь участников ВОВ из числа работников ЖКХ Памятный знак в честь Петрова Д.А., полного кавалера Славы. Памятник трем писателям-реалистам А.Кулаковскому, А.Софронову, Н.Неустроеву | Попов И.И. Уваров И.А По инициативе работников ЖКХ Андросов А.Ф. | 1975 2012 1989 | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |

Проблема благоустройства сельской территории стоит уже давно. По мере роста и развития села эта проблема остается актуальной для нас и в настоящее время. В 2016 году Таттинский наслег отмечает 100-летний юбилей и 95-летие полного кавалера ордена Славы Д.А. Петрова.

К созданию данного проекта нас подтолкнули следующие проблемы:

- отсутствие учебно-производственного комбината, который целенаправленно занималось бы благоустройством села;

-     отсутствие спортивных площадок, зоны активного отдыха приводит к снижению показателей спорта, молодежь не стремится поселиться в селе;

-     в последнее время наблюдается спад чувства патриотизма к малой родине среди молодежи.

-     отсутствие экологической безопасности.

Родное село или, по меткому выражению, «малая родина» - это место, где родился ты, это начало твоих начал, точка отсчета твоих лет, жизненных впечатлений, твои корни. И как развивается село, как оно выглядит, зависит от жителей наслега.

3. Целью данного проекта является строительство учебно-производственного цеха для благоустройства территории муниципального образования для создания безопасной, удобной и привлекательной среды.

4. Задачи проекта:

- Разработка сметно-проектной документации;

- Строительство учебно-производственного цеха;

- Создание рабочих мест;

- Профессиональное обучение «Сварщика», «Электромонтера», «Слесарь-сантехника»;

- Выполнение производственных работ по благоустройству;

- Улучшение экологической обстановки в селе;

- Участие школьников, молодежи и общественности в работе по улучшению экологической обстановки;

- Экологическое воспитание населения;

- Формирование общей культуры населения, ценностного отношения  к своему здоровью, организация содержательного досуга.

5. Целевая группа:

- Администрация МО «Таттинский наслег» МР «Таттинский улус» РС(Я);

- МБОУ «Ытык-Кюельская средняя общеобразовательная школа №2 имени Д.А. Петрова».

6. Описание мероприятий:

Для реализации проекта планируем провести основные мероприятия по следующим направлениям:

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектно-сметные документации | Июнь 2016 | Сергеев Д.В. |
| 2 | Закупка материалов для строительства цеха | Сентябрь 2016 | Сергеев Д.В. Попов И.Н. |
| 3 | Строительство учебно-производственного цеха | Сентябрь-декабрь 2016 | Сергеев Д.В. Попов И.Н. |
| 4 | Закупка оборудования и материальных запасов | 2017 | Сергеев Д.В. Попов И.Н. |
| 5 | Принятие плана по благоустройству | 2016-2017 учебный год | МБОУ “ЫКСОШ №2” МО “Таттинский наслег” |
| 6 | Внедрение новых рабочих профессий: «Сварщик», «Электромонтер», «Слесарь-сантехник» | Сентябрь 2016 | МБОУ “ЫКСОШ №2” |
| 7 | Открытие новых рабочих мест | 2017 | МБОУ “ЫКСОШ №2” ГКУ РС(Я) “Центр занятости населения” |
| 8 | Принятие заказов и заявок на изготовления продукции | 2017 | МБОУ “ЫКСОШ №2” |
| 9 | Изготовление и производство продукции по благоустройству | 2017 | МБОУ “ЫКСОШ №2” |

7. Сроки их выполнения: июнь 2016 год - январь 2017 год.

8. Финансовое обеспечение:

Проект реализуется за счет Гранта республиканского бюджета  в сумме 518610 руб. и внебюджетных источников в сумме 95000 руб.

- Ожидаемые количественные и качественные результаты ее реализации и методику их оценки:

- Разработка проектно-сметных документаций;

- Строительство учебно-производственного цеха;

- Внедрение новых рабочих профессий;

- Изготовление и производство продукции по благоустройству;

- Улучшение внешнего вида села Ытык-Кюель;

- Благоустройство и озеленение территории села;

- Улучшится экологическая  обстановка в селе, это уменьшит выезд молодых людей из села;

- организация досуга населения;

- Улучшение инфраструктуры и увеличение работоспособности в сельском хозяйстве.

10. Смета предполагаемых затрат с их обоснованием

в рублях

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость за ед. | Итого | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет РС (Я) | Бюджет МО | Другие источники |
| 1 | Засыпка грунта | 3 | 3500 | 10500 | 10500 |  |  |
| 2 | Лафет 18х8 | 22 | 1800 | 39600 | 39600 |  |  |
| 3 | Брус 15х6 | 31 | 1200 | 37200 | 37200 |  |  |
| 4 | Доска обрезная 15х6х2,5 | 4 кубов | 13000 | 52000 | 52000 |  |  |
| 5 | Доска обрезная 18х6х4 | 1 куб | 13500 | 13500 | 13500 |  |  |
| 6 | Полистирол 10см | 56 | 980 | 54880 | 54880 |  |  |
| 7 | Профлист | 46 | 2200 | 101200 | 101200 |  |  |
| 8 | Окна | 2 | 6200 | 12400 | 12400 |  |  |
| 9 | Опилка | 4кубов | 1750 | 7000 |  |  | 7000 |
| 10 | Осветительные приборы и электроустановки |  | 30000 | 30000 |  |  | 30000 |
| 11 | Радиатор чугунный | 9 | 4500 | 40500 | 40500 |  |  |
| 12 | Труба металлическая 50ф | 4 | 2500 | 10000 | 10000 |  |  |
| 13 | Вытяжка Фильтровентиляционная установка ФВУ-1200 | 1 | 146830 | 146830 | 146830 |  |  |
| 14 | Сварочно-дуговой аппарат | 3 | 11000 | 33000 |  |  | 33000 |
| 15 | Аргонный сварочный аппарат | 1 | 25000 | 25000 |  |  | 25000 |
|  | ВСЕГО |  | 263960 | 613610 | 518610 |  | 95000 |

ИТОГО сумма реализации проекта по направлениям – 613610 рублей

Запрашиваемая сумма – 518610 рублей

Из других источников – 95000 рублей

11. Ожидаемые результаты реализации Проекта

Эффективность проекта заключается в том, что образовательное учреждение способствует благоустройству села и активности населения.

Подготовка, планирование, реализация проекта поможет детям, молодежи, населению реализовать свои творческие способности, научит планировать свои действия, аргументировать, вырабатывать активную жизненную позицию и сохранение окружающей среды.

Строительство учебно-производственного цеха будет способствовать развитию благоустройства наслега, привлечет внимание общественности к делу благоустройства. А так же в поселке появятся привлекательно и эстетически оформленные культурные объекты, которые станут прекрасным дополнением атмосферы наших дворов.

Сохранение и улучшение здоровья населения села, формирование умений и навыков детей, молодежи, взрослого населения по здоровому образу жизни.